Mon Prof Perso.

Soutien scolaire à domicile & en ligne — Côte d'Ivoire

Document de présentation — État d'avancement du projet

23 juin 2026

Aperçu de la maquette d'origine (37 écrans)

1. Le projet

Mon Prof Perso est une application mobile de mise en relation entre familles/élèves et professeurs particuliers vérifiés, pensée pour le marché ivoirien :

professeurs vérifiés, cours à domicile ou en ligne (visio) ;

paiement par Mobile Money (Orange Money, Wave, MTN MoMo) ;

préparation aux examens (BEPC & BAC), cours en groupe ;

suivi de progression, abonnement « prof attitré », parrainage.

Le périmètre fonctionnel couvre trois rôles : parent, élève et professeur.

Objectif de la mission

À partir de la maquette (37 écrans), produire deux applications 100 % natives — Android et iOS — fidèles au design, partageant la même API et la même base de données.

2. La maquette d'origine

La maquette décrit un parcours complet en 37 écrans, organisé en 11 étapes (démarrage & compte, recherche, réservation & paiement, apprentissage, suivi, espace professeur, abonnement, cours en groupe, gestion, reçus & réglages).

Maquette — En-tête de marque & Étape A : Démarrage & compte

Maquette — étapes suivantes (recherche, réservation…)

3. Ce qui a été réalisé

Deux applications natives séparées + un backend commun, le tout fonctionnel, compilé et testé sur émulateur/simulateur.

| Composant | Détail |
| --- | --- |
| Application Android | Kotlin + Jetpack Compose — 37 écrans — build OK, lancée sur émulateur |
| Application iOS | Swift + SwiftUI — 37 écrans — build OK, lancée sur simulateur |
| Backend commun | Node.js / TypeScript + Express + PostgreSQL (Docker Compose) |
| API partagée | Mêmes endpoints & modèles consommés par les 2 apps |
| Identité | Marque « Mon Prof Perso », identifiant ci.monprofperso.app |

Design system fidèle

Mêmes couleurs (vert #0E5A43, orange #E8722A, crème), mêmes polices Schibsted Grotesk (titres) et Hanken Grotesk (corps) bundlées dans les deux apps, icônes équivalentes (Material Icons côté Android, SF Symbols côté iOS).

4. L'application en images

4.1 — Démarrage & choix du rôle (Android & iOS)

| Android — Bienvenue | iOS — Bienvenue | Inscription (rôle confirmé) |
| --- | --- | --- |

Le rôle est choisi une seule fois à l'accueil puis confirmé à l'inscription (plus de double saisie). Rendu identique sur les deux plateformes.

4.2 — Recherche & données en direct (API)

| Accueil | Résultats — API en direct |
| --- | --- |

L'écran de résultats charge les professeurs depuis l'API commune (bandeau « Données en direct »), avec repli automatique sur les données locales si l'API est indisponible.

4.3 — Suivi de l'élève

| Mes cours | Suivi des progrès |
| --- | --- |

4.4 — Espace professeur (parcours adapté au rôle)

| Tableau de bord prof | Mon compte (prof) |
| --- | --- |

Un professeur arrive directement sur son espace (revenus, demandes, agenda) et son écran « Mon compte » affiche son profil, et non celui d'un parent.

5. État d'avancement

| Fonctionnalité | Statut |
| --- | --- |
| Les 37 écrans (Android) | Terminé |
| Les 37 écrans (iOS) | Terminé |
| Backend API + base de données (Docker) | Terminé |
| Branchement live sur l'API (accueil, recherche, profil, cours, progrès) | Terminé |
| Navigation & boutons interactifs (sélecteurs, onglets, actions) | Terminé |
| Partage / copie natifs (reçu, parrainage) | Terminé |
| Parcours adapté au rôle (prof → espace prof) | Terminé |
| Rebrand complet « Mon Prof Perso » | Terminé |
| Authentification réelle (JWT, OTP SMS) | À faire |
| Paiement Mobile Money réel (sandbox) | À faire |
| Génération de PDF (reçus/bilans), carte, chat temps réel | À faire |

Stack technique

Android : Kotlin 2.0, Jetpack Compose (Material 3), Navigation Compose, Retrofit.

iOS : Swift 5.9, SwiftUI, NavigationStack, URLSession (async/await).

Backend : Node.js / TypeScript, Express, PostgreSQL 16, Docker Compose.

Ports (sans collision) : API 8099 · Postgres 5544 · Adminer 8098.

6. Prochaines étapes

Authentification réelle (inscription/connexion, OTP SMS, sessions JWT).

Intégration paiement Mobile Money (CinetPay / Wave) en environnement de test.

Fonctions avancées : génération PDF des reçus & bilans, carte des profs, messagerie temps réel.

Tests automatisés et préparation de la mise en production (CI/CD, stores).

Document généré automatiquement — Mon Prof Perso.